**Инвестиционное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Проект ООО "Next Textile" по производстве пряжи и ткани в Пайарикском районе в области Самарканд. |
| Цель проекта | Осуществить проект ООО "Next Textile" по производстве 7000 тонн пряжи и 1,77млн п/м ткани в году с откритием 500 новых рабочих мест. |
| Сфера/отрасль | Легкопромышленность |
| График реализации проекта | - начало строительства - 2017 год октябрь  - срок реализации проекта 2019 год  П.С. если реализация инвестиции по оборудованиям осуществится в 2018 году |
| Место реализации проекта | Город Челек Пайарикского района области Самарканд |
| Сведения об участниках проекта: | |
| - инициатор | **ООО "Next Textile"** |
| - соисполнитель (курирующий отраслевой орган/министерство/ведомство) | Не определено |
| Общая стоимость проекта | 26,0 млн долларов США |
| Предполагаемые источники финансирования: | |
| - собственные средства | 10,0 млн долларов США |
| - требуемый объём прямых иностранных инвестиции | 16,0 млн долларов США |
| Состав основных затрат | - строительно-монтажные работы (включая коммуникации: электричество, газопровод, водоснабжение и т.г.) – 8.6,0 млн долларов США  - основное оборудование (включая шефмонтаж и комплектующие части, и транспортировка) – 16,0 млн долларов США  - сырьё на период запуска (1 месяцев) – 1.4,0 млн долларов США |
| Прогнозируемая рентабельность | 22% (чистая прибыль от общего дохода, в год) |
| Прогнозируемый срок окупаемости | 5 лет |
| Характеристика намечаемой к выпуску продукции | Кардная пряжа и пастельное бельё |
| Проектная мощность/производительность | Производительность в год 7000 тонн пряжи и 1,77млн п/м ткани с откритием 500 новых рабочих мест. |
| Вклад в проект со стороны инициатора | * Бизнес идея * Площадь земли * Собственные средства * Решение организационных вопросов. |
| Текущий статус проекта | Все контракты по оборудованиям подписаны, все документации на основание норматива сделаны и строительство в статусе 40% выполнения |

**Сведения об инициаторе проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия | Общество с ограниченной ответственностью **"Next Textile"** |
| Реквизиты, адрес, контакты | ООО "Next Textile", город Самарканд, ул. Рудакий, д. 116-Б  р/с **20208000500261598001,**  р/с (доллар США) **20208840800261598001,**  р/с в ЕВРО **20208978100261598001**  АКБ «Асака банк» Самаркандский филиал МФО: 00264  ИНН 302732020, ОКОНХ 61110, tel: +998 979 111 700, e-mail: eddy1700@mail.ru |
| Дата основания предприятия | 21.10.2013 год |
| Состав учредителей и распределение долей | Муминов Элдор Илхомович  100% |

**Сведения об учредителях**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Муминов Элдор Илхомович |
| Дата рождения | 03.03.1986 год |
| Контактный номер | +998(97) 911-17-00 |
| Электронная почта | e-mail: eddy1700@mail.ru |

**Контакты исполнителя со стороны ГКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Инамов Дилшод Юнусович |
| Должность | Начальник управления |
| Контактный номер | +998(99) 8228416 |
| Электронная почта | d.inamov@invest.gov.uz |

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество и типы создаваемых рабочих мест | Итого рабочих мест: 500 единиц |
| Информация о земельном участке под строительство предприятия | Размер:  - общая площадь: 4.9 гектар  - производственные площади: 3 гектар |
| Существующая инфраструктура | - электрические сети – расстояние до ПС 0,3 км  - сети водопровода – ; будет устанавливатся водиная насосная башня  - сети природного газа – расстояние до ГРЭС 8км  - канализационные сети – ; нет  - автомобильные дороги – ; есть  - ж/д ветка: нет |
| Требуемая инфраструктура | - телефония и Интернет-оптоволокон |
| Предстоящие строительно-монтажные работы | Основная производственное здание  Складские помещение  Ремонтные помещение  Административное помещение  МиниГостиница для иностранных технологов  Водиная насосная башня  Трансформаторная подстанция  Ограждение территории |
| Проектно-сметная документация | Этап: Разработка проектно-сметной документации.  Разработчик: ООО «Universal Proekt Plus» |
| Потребность в электроэнергии (кВт/ч), устанавливаемая мощность (кВт/ч или мВт/ч | квт в год  7000 кВт |
| Потребность в воде (куб/м) | куб/м в год  будет устанавливатся водиная насосная башня |
| Потребность в газе (куб/м) | куб/м в год |

**ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПАРАМЕТРЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Trutschler-Schlafhorst, Electrojet, Toyota, Karl Mayer, AESA, Lupamat, Staubli Sargans, Suntech-HANGZHOU, Perfect, Premier, Mohler, Moksha, Spin Can |
| Страна происхождения | Германия, Испания, Япония, Франция, Турция, Швейцария, Китай, Индия |
| Производительность | Производительность в год 7000 тонн пряжи и 1,77млн п/м ткани |
| Стоимость | 16,0 млн долларов США |
| Энергопотребление | 7000 кВт |
| Кол-во рабочих часов в год | 8212,5 часов |
| Рабочий цикл | 22,5 часов в сутки, 3 смены |
| Количество людей, задействованных в процессе производства и их функции | Итого рабочих мест: 500 единиц |

**ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА**

